ГЛАВА

РАГОЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЕДЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

с Рагозино                                                                           № 7

04 марта 2024года

О подготовке к прохождению весеннего половодья 2024 года на территории Рагозинского сельского поселения Седельниковского муниципального района Омской области

В целях предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, уменьшения риска их возникновения в период весеннего половодья 2024 года, снижения возможного ущерба и обеспечения безопасности населения Рагозинского сельского поселения, руководствуясь Уставом Рагозинского сельского поселения:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории сельского поселения;

2. Утвердить противопаводковую  комиссию в составе:

1). Барановский Михаил Николаевич – Глава Рагозинского сельского поселения, председатель комиссии;

2). Грицина Николай Иванович – председатель СПК «Рагозинский» по согласованию;

3). Галков Андрей Никифорович – мастер дорожного участка (по согласованию)

4). Вишнякова Екатерина Михайловна – специалист 1 категории;

5). Галкова Светлана Михайловна –директор МБОУ «Рагозинская СШ» по согласованию;

6). Мирончик М.И. – староста д. Петропавловка  по согласованию.

3. При осложнении паводковой обстановки немедленно информировать оперативного дежурного ЕДДС Администрации района.

4. Рекомендовать председателю СПК «Рагозинский»:

4.1 разработать и осуществить меры, обеспечивающие безопасность  и охрану жизни и здоровья людей при выполнении мероприятий в период подготовки и прохождения половодья, сохранность материальных ценностей, кормов, бесперебойную доставку, прием, переработку и вывоз произведенной продукции;

4.2 обеспечить подвоз к животноводческим фермам необходимого запаса кормов на период половодья и бездорожья, убрать с мест ожидаемого затопления корма, технику и другие материальные ценности;

4.3 провести профилактический осмотр и устранить неисправности средств механизации и оборудования на производственных объектах, обеспечить надежность электроснабжения в период половодья;

4.4 организовать ремонтную бригаду для устранения возможных аварий на объектах, а также обеспечить спуск талых вод в местах подпора.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Рагозинского

сельского поселения                                     М.Н. Барановский

Приложение № 1

К распоряжению Главы

Рагозинского сельского

Поселения от 04.03.2024 № 7

КОМЛЕКСНЫЙ ПЛАН

Основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территорий Рагозинского сельского поселения в период прохождения весеннего половодья и снеготаяния в 2024 году

| №№ п/п | Выполняемые мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Основные организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1 | Проведение анализа прохождения весеннего половодья на территории Рагозинского сельского поселения за 2018-2022 гг | До 01.04.2024 | Глава сельского поселения, специалист 1 категории |  |
| 2 | Проведение инвентаризации плавсредств, находящихся в собственности граждан | До 01.04.2024 | Глава сельского поселения, специалист 1 категории |  |
| 3 | Проведение совещания по вопросу подготовки и проведения противопаводковых мероприятий в 2023 году | До 01.04.2024 | Глава сельского поселения, руководители учреждений и организаций |  |
| 4 | Корректировки планов действий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, вызванных весенним половодьем | До 01.04.2024 | специалист 1 категории |  |
| 5 | Спланировать и провести в учреждениях образования занятия по мерам безопасности учащихся при нахождении на водных объектах в период весеннего половодья | До 01.04.2024 | МБОУ «Рагозинская СШ» |  |
| 6 | Проведение схода граждан по вопросам очистки кюветов перед домами частного сектора для обеспечения беспрепятственного стока талых вод с территорий населенных пунктов | До 29.03.2024 | Глава сельского поселения, старосты |  |
| II. Основные инженерно-технические мероприятия по предупреждению возникновения ЧС |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение мероприятий по обеспечению быстрого и полного стока повержностных вод, особенно с участков с высоким уровнем залегания грунтовых вод и перегороженных искусственными сооружениями (дорогами), уборка снега с территорий населенных пунктов и организаций | До 10.04.2024 | Глава сельского поселения, руководители учреждений и организаций |  |
| 2 | Очистка от снега и льда крыш зданий жилого фонда, социального и производственного назначения на территориях населенных пунктов. | Постоянно до окончания схода снежного покрова | Глава сельского поселения, руководители учреждений и организаций |  |
| 3 | Проведения предпаводкового обследования мостов, водопропускных труб. Выполнение мероприятий по обеспечению их сохранности в период прохождения весеннего половодья | С 01.04 по 10.04.2024 | Глава сельского поселения, старосты |  |
| 4 | Очистка от снега и льда проезжих частей и обочин автомобильных дорог | Постоянно до окончания весеннего половодья | Глава сельского поселения, старосты |  |
| 5 | Обследование и принятие мер по ремонту и обеспечению надежной работы сооружений и сетей водоснабжения | До 31.03.2024 | Глава сельского поселения, председатель СПК «Рагозинский» |  |
| 6 | Создание запасов ГСМ для привлечения сил и средств по предупреждению и ликвидации возможных ЧС в период весеннего половодья. Создание запасов кормов для с/х животных | До 31.03.2024 | Глава сельского поселения, председатель СПК «Рагозинский» |  |
| 7 | Создание запасов материалов и оборудования (мешки с песком, мотопомпы и др.) для исключения возможности подтопления социально- значимых объектов и жилых домов частного сектора. | До 31.03.2024 | Глава сельского поселения, руководители учреждений и организаций |  |
| 8 | Подготовка пунктов временного размещения населения, с/х животных, вывоза метериальных ценностей из зон возможных затоплений. Определение порядка медицинского обслуживания населения, обеспечение питьевой водой, питанием, теплой одеждой и другими предметами первой необходимости | До 31.03.2024 | Глава сельского поселения |  |
| III. Основные мероприятия по обеспечению готовности сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации ЧС |  |  |  |  |
| 1 | Определение и подготовка сил и средств, привлекаемых на выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных ЧС, вызванных весенним половодьем на территории сельского поселения | До 01.04.2024 | Глава сельского поселения |  |
| VI. Порядок сбора, анализа и предоставления информации о паводковой обстановке на территории сельского поселения |  |  |  |  |
| 1 | Предоставление информации в ЕДДС МР о выполнении превентивных мероприятий, проблемных вопросах и состоянии паводковой обстановки на территории поселения | Ежедневно до окончания половодья | Глава сельского поселения, старосты |  |
| 2 | Обеспечение регулярного информирования и немедленного оповещения населения об угрозе или возникновении ЧС | Постоянно с 01.04.2024 | Глава сельского поселения, старосты |  |